## 2.1 Metodología SCRUM

Para desarrollar el componente de Diseño de la Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI) se empleó el marco de trabajo ágil SCRUM, ya que permite avanzar por iteraciones cortas, revisar resultados con frecuencia y ajustar el producto a medida que se obtiene nueva retroalimentación. En otras palabras, en lugar de intentar “acertar” a la primera, se trabaja por incrementos: se planifica, se construye, se revisa lo logrado y se mejora en el siguiente ciclo. Este enfoque encaja bien con UX/UI porque el diseño se fortalece cuando se valida con usuarios y se refina de forma continua [1].

De acuerdo con Scrum.org, SCRUM se organiza mediante un conjunto de roles, eventos y artefactos que buscan asegurar transparencia del trabajo, inspección frecuente del avance y adaptación oportuna ante cambios [1]. En este componente, dichos elementos se aplicaron para ordenar la planificación semanal, mantener claridad sobre lo que se estaba construyendo y asegurar entregables verificables al final de cada sprint.

A continuación, se presenta el framework general de SCRUM y, en tablas separadas, los elementos principales (equipo, eventos y artefactos) con su interpretación aplicada al componente UX/UI. Todas las definiciones y denominaciones empleadas se basan en la descripción de Scrum.org [1].

Figura 2.1. Framework SCRUM (basado en Scrum.org) [1]

Inserte aquí la figura del framework SCRUM. Sugerencia: diagrama con Product Backlog → Sprint Planning → Sprint (Daily Scrum) → Increment → Sprint Review → Sprint Retrospective.

Tabla 2.1. Equipo SCRUM (basado en Scrum.org) [1]

| Rol | Responsabilidad principal | Aplicación en el componente UX/UI |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Maximiza el valor del producto y gestiona el Product Backlog. | Prioriza necesidades de la interfaz (funcionalidades, pantallas, flujos) y valida que el incremento responda al objetivo del simulador. |
| Scrum Master | Asegura que Scrum se entienda y se aplique; elimina impedimentos. | Facilita la dinámica de sprints, cuida que se cumplan eventos y ayuda a resolver bloqueos (dependencias técnicas, acceso a usuarios para pruebas, etc.). |
| Developers | Construyen el incremento y son responsables de convertir backlog en resultados. | Diseñan prototipos, implementan la UI y realizan ajustes; documentan decisiones y preparan el incremento para revisión y pruebas. |

Tabla 2.2. Eventos SCRUM (basado en Scrum.org) [1]

| Evento | Propósito | Resultado esperado | Cómo se aplicó al componente UX/UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Iteración fija donde se construye un incremento. | Incremento potencialmente utilizable. | Sprints semanales para entregar avances: prototipos, pantallas implementadas, integración y mejoras. |
| Sprint Planning | Definir objetivo del sprint y seleccionar trabajo del backlog. | Sprint Goal + Sprint Backlog. | Selección de historias/tareas UX/UI (pantallas, flujos, criterios de usabilidad) y definición del objetivo semanal. |
| Daily Scrum | Inspección diaria del avance y ajuste del plan. | Plan actualizado para alcanzar el Sprint Goal. | Seguimiento breve de tareas y bloqueos (por ejemplo: integración con módulos, cambios de flujo, ajustes de accesibilidad). |
| Sprint Review | Inspección del incremento con interesados y ajuste del backlog. | Retroalimentación y backlog refinado. | Demostración de la interfaz o prototipo; registro de mejoras de navegación, claridad visual y necesidades detectadas. |
| Sprint Retrospective | Mejorar el proceso del equipo. | Acciones de mejora para el siguiente sprint. | Lecciones aprendidas (tiempos, comunicación, criterios de diseño) y ajustes en la forma de trabajo. |

Tabla 2.3. Artefactos SCRUM (basado en Scrum.org) [1]

| Artefacto | Qué representa | Contenido típico | Uso en el componente UX/UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog | Lista ordenada de todo lo necesario para el producto. | Historias, requisitos, mejoras, correcciones. | Pantallas del simulador, flujos, criterios de usabilidad, componentes UI, ajustes por pruebas. |
| Sprint Backlog | Trabajo seleccionado para el sprint + plan para completarlo. | Tareas técnicas y de diseño del sprint. | Wireframes, prototipos Hi-Fi, implementación de vistas, integración con módulos y correcciones priorizadas. |
| Increment | Resultado integrado del trabajo del sprint. | Funcionalidad terminada y verificable. | Versión de la interfaz (prototipo o implementación) lista para revisión y, cuando aplique, para pruebas con estudiantes. |

Tabla 2.4. Principios clave de SCRUM aplicados al componente (basado en Scrum.org) [1]

| Principio | Sentido en SCRUM | Aplicación práctica en UX/UI |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | El trabajo y su estado deben ser visibles para el equipo y partes interesadas. | Backlogs claros y entregables revisables (prototipos, pantallas, criterios de diseño). |
| Inspección | Revisión frecuente para detectar desviaciones temprano. | Revisiones por sprint y pruebas de usabilidad para identificar fricción en la interfaz. |
| Adaptación | Ajuste del plan cuando la inspección revela oportunidades o problemas. | Iteraciones de diseño: cambios en navegación, jerarquía visual y mensajes según evidencia. |

### Referencias

[1] “What is Scrum?”, Scrum.org. https://www.scrum.org/learning-series/what-is-scrum